Podstawy teleinformatyki – project

Monitorowanie prac laboratoryjnych

Michał Krzysztof Prusimski

Mateusz Sobieszczyk

Aleksander Wojciechowski

Cel projektu:

Monitorowanie pracowni laboratoryjnej

- scentralizowany podgląd ekranów stanowisk komputerowych

- podgląd uruchomionych procesów (i ewentualnie zakładek w przeglądarkach internetowych) - black/white list

- na stanowiskach zainstalowany jest program zbierający dane (dopiero po połączeniu klienta)

  - program powinien informować użytkownika stanowiska o podłączeniu się nowego “klienta”

  - kompatybilny z Windows 7

- aplikacja kliencka dla prowadzącego

  - pozwala na wybranie komputerów do podglądu (na podstawie prekonfigurowanych grup, po IP)

  - zapis logów i zrzutów obrazu (z wielu komputerów na raz)

  - kompatybilny z Windows 7, Ubuntu 12.10

- autoryzacja użytkownika do zmiany konfiguracji demona jak i przy podłączeniu klienta (np. przy pomocy certyfikatów)

Schemat przepływu informacji i danych

- Harmonogram

  - 15 marca – prezentacja założeń

  - 29 marca – roboczo wdrożona obsługa gromadzenia danych w aplikacji agenta

  - 12 kwietnia – robocza wersja aplikacji nadzorczej oraz funkcjonowanie całości projektu w ramach konsoli

  - 26 kwietnia – okienkowe wersje obu aplikacji i przygotowanie do testów faktycznych

  - 10 maja – Testy działania w faktycznych warunkach laboratoryjnych, prezentacja systemu. Poznanie opinii prowadzącego i zgłoszonych błędów.

  - 24 maja – planowany termin oddania projektu wraz z dokumentacją

  - 7 czerwca – ostatneczny termin oddania projektu

- Dlaczego wybraliśmy

Projekt odzwierciedla faktyczne problem oraz sytuacje z życia osób prowadzących zajęcia laboratoryjne. Dzięki temu nie sprawia to wiele problemu aby w łatwy sposób implementować poszczególne funkcjonalności oraz satysfakcjonująco zrealizować projekt tak aby spełnił on nie tylko warunki zaliczenia ale również mógł stanowić faktyczne i rzetelne narzędzie do pracy.

- Podział prac

Michał – Obsługa monitorowania uruchomionych aplikacji oraz stron internetowych

Alek – obsługa bazy danych i przetwarzanie danych między aplikacją agenta a administratora

Mateusz – wyświetlanie ekranu agenta ze zrzutami ekranu

Obie aplikacje powstają wspólnie, dzielimy się metodami/funkcjami

Kontrola stron internetowych